- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

- Администрация  Носовского сельского поселения

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Носово

27.12.2023г.											№  117

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

Носовского  сельского поселения «Благоустройство территории Носовского сельского поселения» на 2024 год

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу «Благоустройство территории Носовского сельского поселения» решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 26.12.2023 № 76 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и в соответствии с постановлением Администрации  Носовского  сельского поселения от 28.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения»,

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Благоустройство территории Носовского сельского поселения» на  2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

- Глава Администрации

- Носовского сельского поселения					А.В. Татаринцев

- Приложение

к распоряжению

Администрации Носовского

сельского поселения

от 27.12.2023 № 117

План  реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Носовского сельского поселения»  на 2024 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |  | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов на 2024 год (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание электрических сетей наружного (уличного) освещения |  | Администрация Носовского сельского поселения |  | повышение протяженности освещенных улиц на территории Носовского сельского поселения |  | Весь период | 620,0 | 620,0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Организация благоустройства территории поселения, в том числе: |  | Администрация Носовского сельского поселения |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения |  | Весь период | 320,0 | 320,0 | 0 | 0 |
|  | Организация озеленения территории |  | Администрация Носовского сельского поселения |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения |  | Весь период | - | - | 0 | 0 |
|  | Содержание и обустройство парков, скверов, площадей, детского игрового оборудования, установка декоративной стелы - фотозоны |  | Администрация Носовского сельского поселения |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения |  | Весь период | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |
|  | Содержание мест захоронения, установка ограждения, ремонт и содержание памятников, ремонт срубов колодцев |  | Администрация Носовского сельского поселения |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения |  | Весь период | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение и установка информационных знаков, карто-схем, щитов |  | Администрация Носовского сельского поселения |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения |  | Весь период | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | уборка территории Носовского сельского поселения |  | Администрация Носовского сельского поселения |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения |  | 2-3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | X | 940,0 | 940,0 | 0 | 0 |