РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

09.07.2012 г.    	                                 						№  28

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Носовского сельского поселения на 2010-2014 годы» по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 26.03.2010 № 7  «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Носовского сельского поселения, их формирования  и реализации и Порядке проведения и  критериях оценки эффективности  реализации долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Носовского сельского поселения на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 31.03.2010 № 9 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Носовского сельского поселения  «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Носовского сельского поселения на 2010-2014 годы», по результатам за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Носовского

сельского поселения							А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению

Администрации

Носовско

Приложение

к постановлению

Администрации Носовского

сельского поселения

от 09.07.2012 № 28

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе
Носовского сельского поселения «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог

Носовского сельского поселения на 2010-2014 годы»

по результатам за 2011 год

I. ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

долгосрочной целевой программы Носовского сельского поселения «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог

Носовского сельского поселения на 2010-2014 годы»

по состоянию на 1 января 2012 года

| Наименование мероприятия | Показатели и результативности долгосрочных целевых программ поселения |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | прочие источ-ники | всего | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | бюд-жет райо-на | бюджет поселения | прочие источ-ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | 508,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,0 | 0,0 | 269,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,7 | 0,0 |  |
| 1. Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог | процентов | 80,9 | 80,9 | 0 | 208,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,0 | 0,0 | 78,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,1 | 0,0 | мероприятие выполнено |
|  | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог | процентов | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по проектно-изыскательским работам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 191,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,6 | 0,0 | мероприятие выполнено |

II. Объемы и целевое использование средств в 2011 году
по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог

Носовского сельского поселения на 2010-2014 годы»

по результатам за 2011 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 17.12.2010 № 88 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2011 год».

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Носовского сельского поселения на 2010-2014 годы» в 2011 году предусматривалось 508,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 269,7 тыс. рублей или 53,1 процента.

Средства бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района направлены на:

- мероприятия по содержанию внутрипоселковых  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в сумме 78,1 тыс.рублей;

- мероприятия по проектно-изыскательским работам на строительство, реконструкцию,  капитальный ремонт внутрипоселковых  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в сумме 191,6 тыс.рублей.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2011 году долгосрочная целевая программа Носовского сельского поселения Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Носовского сельского поселения на 2010-2014 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

1. мероприятия по содержанию внутрипоселковых  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

2. мероприятия по проектно-изыскательским работам на строительство, реконструкцию,  капитальный ремонт внутрипоселковых  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием внутрипоселковых автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий зависит от возможностей бюджета поселения, то задачей 2011 года являлось содержание сети внутрипоселковых автомобильных дорог на не увеличение показателя «Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог».

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Реализация Программы в 2011 году обеспечила повышение удобства и безопасности движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах, способствовала улучшению качества жизни населения. Затраты на реализацию программы соответствуют достигнутым в 2011 году результатам – не увеличение показателя «Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог». Это позволило решить следующую задачу Программы – поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации долгосрочной целевой программы Носовского сельского поселения «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Носовского сельского поселения на 2010-2014 годы»

- Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

- Оценка эффективности реализации Программы произведена по следующим критериям:

| Показатели | Единица измерения | Плановые значения 2011 года | Фактические значения 2011 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» |  |  |  |  |
| Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог | процен-тов | 80,9 | 80,9 | 1 выполнение показателя (значение показателя должно быть больше либо равно 1) |
| Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог | процен-тов | 100 | 100 | 1 выполнение показателя (значение показателя должно быть больше либо равно 1) |
| Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» |  |  |  |  |
| Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | тыс.руб. | 208,0 | 78,1 | 0,38 выполнение показателя (значение показателя должно быть меньше либо равно 1) |
| Мероприятия по проектно-изыскательским работам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | тыс.руб. | 300,0 | 191,6 | 0,64 выполнение показателя (значение показателя должно быть меньше либо равно 1) |
| Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» |  |  |  |  |
| Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | тыс.руб. | 208,0 | 78,1 | Плановая отдача бюджетных средств по мероприятию Программы – 208,0 фактическая отдача бюджетных средств по мероприятию Программы – 78,1 |
| Мероприятия по проектно-изыскательским работам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | тыс.руб. | 300,0 | 191,6 | Плановая отдача бюджетных средств по мероприятию Программы – 300,0 фактическая отдача бюджетных средств по мероприятию Программы – 191,6 |
| Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог | процен-тов | 80,9 | 80,9 | выполнение показателя (значение фактического показателя не должно превышать значения планового показателя) |