РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

26.02.2013 г.    	                                 						№  8

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 03.09.2012г. № 40 «О порядке  принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Носовского сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» Администрация Носовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 01.09.2010г. № 19 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы», по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Носовского сельского поселения (отв. специалист 1 категории Жолобова Е.В.) в срок до 1 июля 2013 г. разработать проект долгосрочной целевой программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Носовском сельском поселении со сроком реализации с 2016 года.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Носовского

сельского поселения							А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению

Администрации

Носовского сельского поселения

от 26.02.2013  № 8

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе
Носовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Носовском сельском поселении

на 2011-2015 годы»

По долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы» (далее – Программа) в 2012 году было выделено 340,9 тыс. рублей, в том числе из средств:

бюджета Носовского сельского поселения– 340,9тыс. рублей

Освоено в рамках реализации Программы 335,8 тыс. рублей, что составляет 98,5 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

бюджета Носовского сельского поселения  – 335,8 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Не освоено 5,1 тыс. рублей, из них средства:

бюджета Носовского сельского поселения – в сумме 5,1 тыс. рублей

Причины неосвоения средств:

экономия средств при заключении контрактов.

Незавершенное строительство отсутствует (строительство не планировалось). Капитальный ремонт не планировался.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2012 году указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы в 2012 году обеспечила:

перевод уличного освещения с безучетного на учетное (установка дополнительных щитов учета электроэнергии уличного освещения на территории Носовского сельского поселения);

проведение энергетических обследований зданий МБУК «НДК и К» НСП НР РО;

разработку и утверждение лимитов потребления ТЭР.

Мероприятия Программы реализовывались посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

- Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели результативности по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы:

- доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО;

- доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО;

Экономия ЭЭ в натуральном выражении (36,9 тыс.кВт);

Экономия ЭЭ в натуральном выражении (398,0 тыс.рублей).

По итогам 2012 года 100 процентов целевых показателей (4 из 4) Программы выполнены.

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях Программы

В 2012 году выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства (за исключением средств экономии), предусмотренные Программой.

Глава Носовского

сельского поселения							А.В.Татаринцев

Приложение № 1

к отчету о ходе работ

по долгосрочной

целевой программе

«Энергосбережение и повышение 																энергетической эффективности

в Носовском сельском поселении

на 2011-2015 годы»

по результатам за 2012 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы
Носовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы»

по состоянию на 1 января 2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения об утверждении Программы* |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюд-жет | вне- бюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюд-жет | вне- бюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюд-жет | вне- бюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе |  | 340,9 | 0,0 | 0,0 | 340,9 | 0,0 | 340,9 | 0,0 | 0,0 | 340,9 | 0,0 | 335,8 | 0,0 | 0,0 | 335,8 | 0,0 | 5,1 экономия средств |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | разработка и утверждение лимитов потребления ТЭР | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение энергетических обследований зданий, строений и сооружений находящихся в собственности муниципальных образований, Подготовка энергетических паспортов | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | установка фотоэлектрических реле для отключения уличного освещения, перевод уличного освещения с безучетного на учетное (установка счетчиков, шкафов) | 284,0 | 0,0 | 0,0 | 284,0 | 0,0 | 284,0 | 0,0 | 0,0 | 284,0 | 0,0 | 283,9 | 0,0 | 0,0 | 283,9 | 0,0 | 0,1 |
| 2.3 | мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Администрации Носовского сельского поселения | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2.4 | мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МБУК «НДК и К» НСП НР РО | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |

* С учетом изменений, внесенных постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 24.12.2012 № 77.